보호구역 모니터링·표준노드링크 매칭
자동화 시스템

Codex 개발 인수인계 및 현재 서버/데이터베이스 현황

Project: standard-node-link-postgis

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서 목적 | 현재 구축된 로컬 Docker PostGIS 환경과 표준노드링크 적재 상태를 Codex가 오해 없이 이어받도록 정리 |
| 기준 표준노드링크 | 2026-06-12 배포본 (MOCT_LINK / MOCT_NODE / MULTILINK) |
| 작성 기준일 | 2026-07-06 |
| 현재 단계 | 표준노드링크 DB 구축·검수 완료, 보호구역 API 자동화 착수 전 |
| 최종 목표 | 보호구역 API 일일 감시 → 변경 감지 → 영향 링크 자동 매칭 → 이력 저장 → 알림 및 웹 결과 배포 |

보안 주의: 실제 PostgreSQL 비밀번호와 공공데이터 API 키는 이 문서에 기록하지 않는다.

# 문서 목차

1. 문서 사용법과 핵심 원칙

2. 시스템 전체 구조와 현재 완료 범위

3. 로컬 서버·Docker·접속 정보

4. 프로젝트 폴더와 원본 데이터 위치

5. 데이터베이스 스키마 및 객체 현황

6. 표준노드링크 데이터 모델과 좌표계 정책

7. 현재 테이블 생성·적재 방식

8. 검수 결과와 품질 기준

9. 보호구역 자동화 시스템과의 통합 계약

10. Codex 단계별 개발 로드맵

11. Codex 작업 안전수칙 및 금지사항

12. Codex 시작 프롬프트

부록 A. 운영 명령어

부록 B. 핵심 검수 SQL

부록 C. 완료·미완료 체크리스트

가장 중요한 해석 이 문서의 “서버”는 현재 인터넷에 공개된 서버가 아니라 Windows 호스트에서 Docker로 구동 중인 로컬 PostGIS 서버를 뜻한다. Codex는 기존 DB를 삭제하거나 재구축하지 말고 현재 상태를 기준으로 기능을 추가해야 한다.

# 1. 문서 사용법과 핵심 원칙

이 문서는 향후 Codex에 프로젝트 폴더와 함께 제공하는 단일 인수인계 문서다. Codex는 먼저 이 문서를 읽고 현재 객체를 조회한 뒤, 요청된 마일스톤 하나만 구현해야 한다.

현재 데이터베이스는 이미 정상 작동한다. “환경 초기화” 또는 “전체 재구축”을 기본 행동으로 삼지 않는다.

원본 데이터는 raw 스키마에 버전별로 보존하고, 분석과 공간 매칭은 EPSG:5179의 mobility/analysis 객체를 사용한다.

보호구역 API 원본 JSON, 처리 결과, 변경 이력, 링크 매칭 이력을 서로 분리해 재현 가능하게 만든다.

개발은 작은 단계로 진행하며, 각 단계는 실행 명령·검수 SQL·로그·README 갱신까지 포함한다.

비밀번호와 API 키는 .env 또는 시크릿으로만 관리하며 Git에 커밋하지 않는다.

# 2. 시스템 전체 구조와 현재 완료 범위

## 2.1 현재 아키텍처

Windows 10/11 Host D:\standard-node-link-postgis ¦ ¦ docker compose / volume mount v Docker container: mobility_postgis PostgreSQL + PostGIS + pgRouting + shp2pgsql + GDAL/ogr2ogr ¦ v Database: mobility_db raw : 원본 스냅샷 보존 mobility : 표준노드링크 분석용 정규화 테이블/뷰 analysis : 보호구역·매칭·변경감지 결과용 (현재 비어 있거나 후속 개발 대상) ¦ +--> QGIS / pgAdmin: localhost:5433 +--> 향후 Python 자동화 스크립트 +--> 향후 GitHub Pages용 정적 결과 Export

## 2.2 완료된 범위

| 영역 | 상태 | 현재 결과 |
| --- | --- | --- |
| Docker/PostGIS | 완료 | 커스텀 이미지 빌드, PostGIS/pgRouting 사용, shp2pgsql와 ogr2ogr 사용 가능 |
| LINK 원본 | 완료 | raw.raw_std_link_20260612, EPSG:5186 |
| NODE 원본 | 완료 | raw.raw_std_node_20260612, EPSG:5186 |
| MULTILINK 원본 | 완료 | raw.raw_std_multilink_20260612, 비공간 DBF |
| 작업용 LINK | 완료 | mobility.std_link, EPSG:5179, 1,555,150건 |
| 작업용 NODE | 완료 | mobility.std_node, EPSG:5179, 원본 NODE 속성 보존 |
| 작업용 MULTILINK | 완료 | mobility.std_multilink, 18,916건, 별도 row PK 사용 |
| 멀티링크 뷰 | 완료 | v_multilink_summary / v_std_link_multilink_summary |
| QGIS 위치 검수 | 완료 | VWorld 항공영상과 정상 중첩 확인 |
| TURNINFO | 미착수 | TURNINFO.dbf는 원본 폴더에 존재하나 아직 적재하지 않음 |
| 보호구역 API 자동화 | 미착수 | 다음 개발 범위 |

## 2.3 최종 목표 흐름

[매일 오전 09:00] 보호구역 API 수집 -> 원본 JSON 보존 -> Polygon/MultiPolygon 추출 -> EPSG:5181 -> EPSG:5179 변환 -> 전일/직전 성공 스냅샷과 비교 -> 신규 / 수정 / 삭제 / 재활성 분류 -> 변경 보호구역만 표준노드링크와 재매칭 -> 영향 링크 및 검토대상 이력 저장 -> 변동이 있을 때만 알림 -> 웹 데모용 GeoJSON/PMTiles Export

# 3. 로컬 서버·Docker·접속 정보

## 3.1 서버 식별 정보

| 항목 | 현재 값 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 프로젝트 루트 | D:\standard-node-link-postgis | Windows 호스트 경로 |
| 컨테이너명 | mobility_postgis | docker exec 대상 |
| 이미지명 | standard-node-link-postgis:latest | Dockerfile에서 빌드 |
| DB명 | mobility_db | PostgreSQL 데이터베이스 |
| DB 사용자 | postgres | 비밀번호는 문서에 기록하지 않음 |
| 호스트 접속 | localhost:5433 | pgAdmin/QGIS/Python에서 사용 |
| 컨테이너 내부 | postgis:5432 또는 localhost:5432 | 컨테이너 내부/Compose 네트워크에서 사용 |
| 기존 로컬 DB | localhost:5432 | 기존 OSM PostgreSQL과 충돌 방지를 위해 본 프로젝트는 5433 사용 |
| 영구 볼륨 | .\postgres_data -> /var/lib/postgresql/data | DB 데이터 보존 |
| 데이터 마운트 | .\data -> /data | 원본 파일 접근 |
| SQL 마운트 | .\sql -> /sql | 재현 가능한 SQL 저장 |

## 3.2 Dockerfile 현재 기준

FROM pgrouting/pgrouting:latest RUN apt-get update \ && apt-get install -y --no-install-recommends postgis gdal-bin \ && rm -rf /var/lib/apt/lists/*

postgis 패키지는 shp2pgsql을 제공하고, gdal-bin은 ogr2ogr/ogrinfo를 제공한다. MULTILINK.dbf처럼 geometry가 없는 DBF 적재에 ogr2ogr를 사용했다.

## 3.3 docker-compose.yml 핵심

services: postgis: build: context: . dockerfile: Dockerfile image: standard-node-link-postgis:latest container_name: mobility_postgis environment: POSTGRES_DB: mobility_db POSTGRES_USER: postgres POSTGRES_PASSWORD: ${POSTGRES_PASSWORD} ports: - "5433:5432" volumes: - ./postgres_data:/var/lib/postgresql/data - ./data:/data - ./sql:/sql

현재 DB 비밀번호 postgres_data가 이미 생성된 뒤 compose의 POSTGRES_PASSWORD 값을 바꿔도 기존 계정 비밀번호는 자동 변경되지 않는다. 필요한 경우 DB 내부에서 ALTER USER로 변경한다.

데이터 보존 docker compose down은 사용 가능하지만 docker compose down -v는 사용하지 않는다. -v는 볼륨 삭제로 이어질 수 있다.

## 3.4 접속 방법

# PowerShell에서 psql 바로 접속 docker exec -it mobility_postgis psql -U postgres -d mobility_db # 컨테이너 셸 접속 docker exec -it mobility_postgis bash # pgAdmin / QGIS / 호스트 Python Host: localhost Port: 5433 Database: mobility_db User: postgres Password: <실제 설정 암호>

# 4. 프로젝트 폴더와 원본 데이터 위치

## 4.1 현재 원본 경로

D:\standard-node-link-postgis\data\raw\standard_node_link\20260612

## 4.2 확인된 원본 파일

| 파일 | 유형 | 현재 처리 상태 |
| --- | --- | --- |
| MOCT_LINK.shp/.dbf/.shx/.prj/.cpg | Line 공간 데이터 | raw 및 mobility 적재 완료 |
| MOCT_NODE.shp/.dbf/.shx/.prj/.cpg | Point 공간 데이터 | raw 및 mobility 적재 완료 |
| MULTILINK.dbf | 비공간 속성 데이터 | raw 및 mobility 적재, 요약 뷰 생성 완료 |
| TURNINFO.dbf | 비공간 회전정보 | 미적재. 후속 마일스톤 |
| 내역서.csv | 배포 내역/메타데이터 | 참조 자료 |

MULTILINK 메타데이터에서 DBF_DATE_LAST_UPDATE=2026-06-10을 확인했다. 기준 테이블 이름에는 배포 폴더 버전 20260612를 사용한다.

## 4.3 권장 프로젝트 구조

standard-node-link-postgis/ Dockerfile docker-compose.yml .env # Git 제외 .env.example .gitignore postgres_data/ # Git 제외 data/ raw/ standard_node_link/20260612/ police_zone/<run_date>/ processed/ export/ config/ sgg_codes.csv scripts/ sql/ docs/ logs/ # Git 제외 또는 샘플만 보존 tests/

# 5. 데이터베이스 스키마 및 객체 현황

## 5.1 스키마 역할

| 스키마 | 역할 | 변경 정책 |
| --- | --- | --- |
| raw | 외부 원본 스냅샷 보존 | 버전 접미사를 붙이고 덮어쓰지 않는 것이 원칙 |
| mobility | 표준노드링크 분석·조인용 정규화 객체 | 공통 분석 CRS EPSG:5179 사용 |
| analysis | 보호구역, 변경 이벤트, 링크 매칭 및 검토 결과 | 후속 자동화에서 생성 |
| ops (권장 추가) | 실행 이력, 오류, 알림 로그 | Codex가 자동화 단계에서 생성 제안 가능 |

## 5.2 현재 객체 인벤토리

| 스키마.객체 | 종류 | 핵심 내용 |
| --- | --- | --- |
| raw.raw_std_link_20260612 | BASE TABLE | 원본 LINK, EPSG:5186 |
| raw.raw_std_node_20260612 | BASE TABLE | 원본 NODE, EPSG:5186 |
| raw.raw_std_multilink_20260612 | BASE TABLE | 원본 MULTILINK, geometry 없음, 18,916건 |
| mobility.std_link | BASE TABLE | 작업용 LINK, EPSG:5179, 1,555,150건 |
| mobility.std_node | BASE TABLE | 작업용 NODE, EPSG:5179, 원본 속성 보존 |
| mobility.std_multilink | BASE TABLE | 작업용 MULTILINK, 18,916건 |
| mobility.v_multilink_summary | VIEW | link_id별 MULTILINK 집계 |
| mobility.v_std_link_multilink_summary | VIEW | std_link 1행/링크 유지 + 멀티링크 요약 |

## 5.3 표준 링크 작업 테이블 주요 컬럼

| 컬럼 | 타입/의미 | 사용 목적 |
| --- | --- | --- |
| link_id | text, PK | 표준 링크 식별자 |
| f_node_id / t_node_id | text, index | 링크 연결성 및 노드 조인 |
| road_rank / road_type | text | 도로 등급/유형 |
| road_no / road_name | text | 노선번호/도로명 |
| road_use / multi_link / connect | text | 원본 속성 정규화 |
| lane_count | integer | 차로수 |
| max_speed | integer | 최고속도 |
| length_m | double precision | EPSG:5179 기반 길이(m) |
| source_version | text | 현재 20260612 |
| geom | MultiLineString, SRID 5179 | 보호구역 공간 매칭 기준 geometry |

## 5.4 NODE 작업 테이블 상태

초기에는 node_id, source_version, geom만 생성했으나 이후 raw NODE의 속성을 유지하는 방식으로 mobility.std_node를 다시 생성했다. 정확한 컬럼 목록은 DB 메타데이터를 기준으로 확인한다.

SELECT column_name, data_type FROM information_schema.columns WHERE table_schema = 'mobility' AND table_name = 'std_node' ORDER BY ordinal_position;

필수 조건은 node_id가 PK이고, geom이 Point/SRID 5179이며, source_version이 20260612로 채워져 있는 것이다.

## 5.5 MULTILINK 구조상 주의

| 검사항목 | 확인값 | 해석 |
| --- | --- | --- |
| 전체 행 수 | 18,916 | 정상 |
| DISTINCT link_id | 18,247 | link_id는 유일하지 않음 |
| 중복 샘플 | 동일 link_id에 서로 다른 multi_id 2~3개 | 의미 있는 다중 소속으로 판단 |
| PK | multilink_row_id | link_id를 PK로 사용하지 않음 |
| 조인 | link_id 일반 인덱스 | std_link와 1:N 조인 가능 |

QGIS 조인 주의 std_link를 std_multilink에 직접 1:N 조인하면 같은 geometry가 여러 번 보일 수 있다. 지도와 일반 조회에는 v_std_link_multilink_summary를 사용한다.

# 6. 표준노드링크 데이터 모델과 좌표계 정책

| 데이터 | 원본 CRS | 작업/출력 CRS | 정책 |
| --- | --- | --- | --- |
| MOCT_LINK / MOCT_NODE | EPSG:5186 | EPSG:5179 | raw는 5186 보존, mobility에서 실제 ST_Transform |
| 경찰청 보호구역 API | EPSG:5181 | EPSG:5179 | fturGeomVl의 Polygon 계열만 변환하여 analysis 적재 |
| 웹 GeoJSON | DB는 EPSG:5179 | EPSG:4326 | 웹 export 시에만 변환 |
| VWorld/XYZ 배경 | EPSG:3857 | QGIS 자동 재투영 | 레이어 자체 CRS를 임의 변경하지 않음 |

MOCT_LINK.prj에서 ITRF2000_Central_Belt_60, Central_Meridian 127, False_Northing 600000 계열을 확인해 EPSG:5186으로 적재했다.

QGIS에서 VWorld 항공영상과 수 m 수준의 이격이 보였으나 링크가 도로축을 따라가고 노드가 교차로에 정상 배치되어 좌표계 오류가 아닌 배경영상/데이터 제작시점/일반화 차이로 판단했다.

금지 QGIS의 “Set Layer CRS”로 데이터 위치를 억지 보정하지 않는다. DB 변환은 ST_Transform으로 수행한다.

# 7. 현재 테이블 생성·적재 방식

## 7.1 LINK/NODE raw 적재

# 컨테이너 안에서 실행 shp2pgsql -d -D -I -s 5186 -W CP949 \ /data/raw/standard_node_link/20260612/MOCT_LINK.shp \ raw.raw_std_link_20260612 \ ¦ psql -U postgres -d mobility_db shp2pgsql -d -D -I -s 5186 -W CP949 \ /data/raw/standard_node_link/20260612/MOCT_NODE.shp \ raw.raw_std_node_20260612 \ ¦ psql -U postgres -d mobility_db

-D는 COPY 계열의 빠른 적재, -I는 공간 인덱스, -s 5186은 원본 SRID 지정, -W CP949는 DBF 한글 인코딩이다.

## 7.2 mobility.std_link 생성 핵심

CREATE TABLE mobility.std_link AS SELECT link_id::text AS link_id, f_node::text AS f_node_id, t_node::text AS t_node_id, road_rank::text AS road_rank, road_type::text AS road_type, road_no::text AS road_no, road_name::text AS road_name, road_use::text AS road_use, multi_link::text AS multi_link, connect::text AS connect, CASE WHEN lanes::text ~ '^[0-9]+$' THEN lanes::integer END AS lane_count, CASE WHEN max_spd::text ~ '^[0-9]+$' THEN max_spd::integer END AS max_speed, ST_Length(ST_Transform(geom, 5179)) AS length_m, '20260612'::text AS source_version, ST_Multi(ST_Transform(geom, 5179))::geometry(MultiLineString, 5179) AS geom FROM raw.raw_std_link_20260612 WHERE geom IS NOT NULL;

## 7.3 mobility.std_node 최종 정책

-- raw의 geom을 제외한 전체 속성을 보존하고 source_version과 5179 geom을 추가하는 방식 DROP TABLE IF EXISTS mobility.std_node CASCADE; DO $$ DECLARE col_list text; BEGIN SELECT string_agg(format('%I', column_name), ', ' ORDER BY ordinal_position) INTO col_list FROM information_schema.columns WHERE table_schema = 'raw' AND table_name = 'raw_std_node_20260612' AND column_name <> 'geom'; EXECUTE format($f$ CREATE TABLE mobility.std_node AS SELECT %s, '20260612'::text AS source_version, ST_Transform(geom, 5179)::geometry(Point, 5179) AS geom FROM raw.raw_std_node_20260612 WHERE geom IS NOT NULL $f$, col_list); END $$;

## 7.4 MULTILINK raw 적재

# 컨테이너 안에서 실행. 실제 비밀번호를 명령 이력에 남기지 않도록 환경변수 사용 권장 ogr2ogr -f "PostgreSQL" \ PG:"host=localhost port=5432 dbname=mobility_db user=postgres" \ /data/raw/standard_node_link/20260612/MULTILINK.dbf \ -nln raw.raw_std_multilink_20260612 \ -nlt NONE \ -overwrite \ -oo ENCODING=CP949

## 7.5 mobility.std_multilink 생성 정책

CREATE TABLE mobility.std_multilink AS SELECT row_number() OVER ( ORDER BY link_id, multi_id, road_rank, road_type, road_no, road_name, remark ) AS multilink_row_id, TRIM(link_id)::text AS link_id, multi_id::integer AS multi_id, road_rank::text AS road_rank, road_type::text AS road_type, road_no::text AS road_no, road_name::text AS road_name, remark::text AS remark, '20260612'::text AS source_version FROM raw.raw_std_multilink_20260612; ALTER TABLE mobility.std_multilink ADD PRIMARY KEY (multilink_row_id); CREATE INDEX idx_std_multilink_link_id ON mobility.std_multilink (link_id); CREATE INDEX idx_std_multilink_multi_id ON mobility.std_multilink (multi_id);

## 7.6 MULTILINK 요약 뷰

CREATE OR REPLACE VIEW mobility.v_multilink_summary AS SELECT link_id, COUNT(*) AS multilink_record_count, COUNT(DISTINCT multi_id) AS distinct_multi_id_count, STRING_AGG(DISTINCT multi_id::text, ', ' ORDER BY multi_id::text) AS multi_ids, STRING_AGG(DISTINCT road_name, ', ' ORDER BY road_name) AS multilink_road_names, STRING_AGG(DISTINCT remark, ', ' ORDER BY remark) AS multilink_remarks, source_version FROM mobility.std_multilink GROUP BY link_id, source_version; CREATE OR REPLACE VIEW mobility.v_std_link_multilink_summary AS SELECT l.*, COALESCE(s.multilink_record_count, 0) AS multilink_record_count, COALESCE(s.distinct_multi_id_count, 0) AS distinct_multi_id_count, s.multi_ids, s.multilink_road_names, s.multilink_remarks FROM mobility.std_link l LEFT JOIN mobility.v_multilink_summary s ON l.link_id = s.link_id;

실제 생성된 v_std_link_multilink_summary가 명시적 컬럼 나열 방식일 수 있다. Codex는 CREATE OR REPLACE 전에 현재 view definition을 pg_get_viewdef로 확인한다.

# 8. 검수 결과와 품질 기준

## 8.1 이미 확인된 결과

| 검수 | 결과 |
| --- | --- |
| mobility.std_link 행 수 | 1,555,150 |
| raw/mobility LINK·NODE 테이블 존재 | 정상 |
| raw 공간 SRID | 5186 |
| mobility 공간 SRID | 5179 |
| std_link geometry | MultiLineString |
| std_node geometry | Point |
| PK/GiST/f_node/t_node 인덱스 | 생성 완료 |
| raw MULTILINK 행 수 | 18,916 |
| mobility MULTILINK 행 수 | 18,916 |
| DISTINCT MULTILINK link_id | 18,247 |
| std_multilink ↔ std_link unmatched | 0건으로 확인 |
| QGIS 위치 | 정상 |

## 8.2 Codex가 작업 전 반드시 재확인할 SQL

-- 현재 객체 SELECT table_schema, table_name, table_type FROM information_schema.tables WHERE table_schema IN ('raw', 'mobility', 'analysis') ORDER BY table_schema, table_type, table_name; -- 공간 메타데이터 SELECT f_table_schema, f_table_name, f_geometry_column, type, srid FROM public.geometry_columns WHERE f_table_schema IN ('raw', 'mobility', 'analysis') ORDER BY f_table_schema, f_table_name; -- 핵심 건수 SELECT COUNT(*) FROM mobility.std_link; SELECT COUNT(*) FROM mobility.std_node; SELECT COUNT(*) FROM mobility.std_multilink; -- 멀티링크 매칭 누락 SELECT COUNT(*) AS unmatched_rows FROM mobility.std_multilink m LEFT JOIN mobility.std_link l ON m.link_id = l.link_id WHERE l.link_id IS NULL; -- 뷰 정의 확인 SELECT pg_get_viewdef('mobility.v_multilink_summary'::regclass, true); SELECT pg_get_viewdef('mobility.v_std_link_multilink_summary'::regclass, true);

# 9. 보호구역 자동화 시스템과의 통합 계약

## 9.1 보호구역 API 입력 전제

| 항목 | 전제 |
| --- | --- |
| API Endpoint | https://apis.data.go.kr/1320000/safetyzonedtlinfo/getdtllist |
| 필수 파라미터 | serviceKey, sggCd |
| 페이지 | numOfRows=1000, pageNo 반복 |
| geometry 필드 | fturGeomVl |
| 원본 CRS | EPSG:5181 |
| 필요 geometry | Polygon / MultiPolygon 및 GeometryCollection 내부 Polygon 계열 |
| 제외 geometry | Point 단독 레코드 |
| 주요 식별자 | ptznMngNo, pjtNo, rprsPtznMngNo |
| 주요 분류/주소 | trgtFcltNm, fcltTypeCd, fcltDtlTypeCd, sggCd, emdongCd, stdgCd, assignType, 주소 필드 |
| 날짜/상태 | useYn, frstRegDt, lastMdfcnDt |

## 9.2 기존 표준노드링크 사용 계약

공간 매칭 대상은 raw가 아니라 mobility.std_link.geom을 사용한다.

모든 공간 비교는 EPSG:5179에서 수행한다. 보호구역을 5179로 변환한 뒤 매칭한다.

std_link.link_id를 결과의 도로 링크 키로 사용한다.

도로명·등급·차로수·속도 등 설명 속성은 mobility.std_link에서 가져온다.

멀티링크 정보가 필요하면 v_std_link_multilink_summary 또는 v_multilink_summary를 사용한다.

MULTILINK는 1:N이므로 직접 조인 결과를 그대로 지도 geometry 테이블로 저장하지 않는다.

## 9.3 권장 보호구역·매칭 테이블

| 권장 객체 | 핵심 역할 | 최소 주요 컬럼 |
| --- | --- | --- |
| raw.police_zone_api_run | 수집 실행 메타데이터 | run_id, requested_at, source_date, status, response_count, error_count |
| raw.police_zone_item_snapshot | API 원본 item 이력 | run_id, ptzn_mng_no, raw_json, raw_wkt, payload_hash |
| analysis.zone_snapshot | 정제된 보호구역 geometry | run_id, zone_id, attrs, attr_hash, geom_hash, geom(5179) |
| analysis.zone_change_event | 직전 성공본과의 변화 | run_id, zone_id, change_type, old/new hashes, detected_at |
| analysis.zone_link_match_history | 보호구역-링크 매칭 이력 | run_id, zone_id, link_id, match_type, distance_m, is_active, validity |
| ops.pipeline_run | 스케줄 실행·성공/실패 관리 | pipeline_run_id, started_at, finished_at, status, metrics, error |
| ops.notification_log | 알림 발송 이력 | pipeline_run_id, channel, status, sent_at, payload summary |
| analysis.v_active_zone_link_match | QGIS/웹용 현재 상태 | 현재 active 매칭만 표시 |

객체명은 권장안이다. Codex는 실제 구현 전에 기존 객체와 충돌 여부를 확인하고 SQL migration 파일로 생성한다.

## 9.4 변경 분류 기준

| change_type | 판정 예시 | 후속 처리 |
| --- | --- | --- |
| new | 이전 스냅샷에 zone_id 없음 | 신규 링크 매칭 |
| deleted | 현재 스냅샷에 zone_id 없음 또는 useYn 비활성 | 기존 active 매칭 종료 |
| geometry_changed | geom_hash 변경 | 기존 매칭 종료 후 재매칭 |
| attribute_changed | attr_hash만 변경 | 매칭 유지 가능, 필요 시 검토 플래그 |
| geometry_attribute_changed | 두 hash 모두 변경 | 재매칭 및 검토 |
| unchanged | 두 hash 동일 | 재매칭하지 않음 |

## 9.5 권장 매칭 로직

1차: 보호구역 Polygon과 링크 geometry의 ST_Intersects.

2차: 데이터 간 미세 이격 대응을 위한 5m 또는 10m buffer/ST_DWithin 후보 생성.

각 매칭에 match_type(intersects, buffer_5m, buffer_10m), distance_m, overlap_length_m 등을 기록.

자동 확정과 수동 검토 기준을 분리. 예: 직접 교차는 auto, 10m 근접만 있는 경우 needs_review=true.

변경된 보호구역만 증분 재매칭하고, 전체 재매칭은 별도 maintenance 명령으로 둔다.

버퍼 기준 5m/10m는 초기 후보값이다. 표본 지역에서 precision/recall을 검토한 뒤 설정 파일로 조정 가능하게 만든다.

# 10. Codex 단계별 개발 로드맵

| 단계 | 작업 범위 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| M0. 현황 감사 | 문서와 실제 DB/폴더 비교, 변경 없음 | inventory/QC 리포트 생성 |
| M1. 기존 작업 파일화 | Docker/SQL/import/QC를 scripts·sql·docs로 정리 | 현재 DB 삭제 없이 재현 문서 완성 |
| M2. API 수집 | sggCd 목록, pagination, retry, raw JSON, run log | 샘플·전체 수집 성공 |
| M3. geometry 파싱 | fturGeomVl WKT, Polygon 추출, 5181→5179 | geometry type/SRID/invalid QC 통과 |
| M4. 스냅샷 적재 | raw/analysis 테이블 및 idempotent upsert | 동일 run 재실행 시 중복 없음 |
| M5. 보호구역 변경감지 | hash 기반 new/deleted/changed 분류 | 예상 테스트 fixture 통과 |
| M6. 링크 매칭 | intersects/buffer/distance, 이력·active view | 샘플 QGIS 검수 통과 |
| M7. 일일 자동화 | 매일 09:00 스케줄, lock, retry, 실패 로그 | 중복 실행 방지 및 재시작 가능 |
| M8. 알림 | 변동이 있을 때만 요약 알림 | 0건일 때 미발송, 오류는 별도 알림 |
| M9. 웹 배포 | 샘플 GeoJSON 또는 PMTiles export + GitHub Pages | 정적 데모 접속 가능 |
| M10. 표준노드링크 갱신 | 새 버전 raw 보존, 링크 변화 및 매칭 영향 갱신 | 과거 이력 보존 |

## 10.1 단계 수행 방식

한 번의 Codex 요청은 하나의 마일스톤 또는 더 작은 서브태스크로 제한한다.

작업 전 변경 예정 파일 목록과 DB migration 계획을 먼저 제시하게 한다.

코드 생성 후 실행 명령, 예상 출력, 검수 SQL, 롤백 방법을 함께 작성하게 한다.

사용자가 직접 실행·검수한 뒤 다음 단계로 넘어간다.

성공할 때마다 Git commit을 남기고 문서의 완료 상태를 갱신한다.

# 11. Codex 작업 안전수칙 및 금지사항

| 구분 | 규칙 |
| --- | --- |
| DB 삭제 | DROP DATABASE, docker compose down -v, postgres_data 삭제 금지 |
| 원본 보존 | raw.*_20260612 테이블을 수정·덮어쓰기 금지 |
| 현재 작업 테이블 | mobility.std_*를 재생성하기 전 백업/DDL/건수 비교 계획 필수 |
| 비밀정보 | API key/DB password를 소스·문서·Git에 기록 금지 |
| CRS | 원본 SRID를 잘못 지정하거나 Set Layer CRS로 보정 금지 |
| 대규모 처리 | 전체 155만 링크 재매칭 전 EXPLAIN/샘플/공간 인덱스 확인 |
| 멀티링크 | link_id를 PK로 지정 금지, 1:N 직접 조인 geometry 중복 주의 |
| 스케줄러 | 중복 실행 방지 advisory lock 또는 run status 필요 |
| 알림 | 변경 0건일 때 일반 알림을 남발하지 않음 |
| 배포 | 전국 원본 SHP/DB dump/대용량 GeoJSON을 GitHub Pages에 올리지 않음 |

## 11.1 Codex가 작업 전 물어봐야 하는 경우

현재 DB 객체와 문서 내용이 다를 때

기존 테이블을 DROP/ALTER해야 할 때

알림 채널, 배포 위치, 스케줄러 방식 등 사용자가 아직 정하지 않은 선택이 있을 때

API 응답 구조가 문서와 실제 응답에서 다를 때

전체 재매칭처럼 장시간·대용량 작업이 필요한 때

# 12. Codex 시작 프롬프트

아래 내용을 프로젝트 루트에서 Codex에 제공한다. 보호구역 API 절차 문서도 docs 폴더에 함께 둔다.

프로젝트명: standard-node-link-postgis 프로젝트 루트: D:\standard-node-link-postgis 먼저 docs/codex_handoff_protection_zone_automation_20260706.docx와 경찰청 보호구역 API 추출 절차 문서를 읽어라. 그 다음 실제 파일 시스템과 mobility_db를 조회해 문서의 현재 상태를 검증하라. 현재 서버는 로컬 Docker PostGIS이며 다음 접속 구조를 사용한다. - container: mobility_postgis - database: mobility_db - host access: localhost:5433 - container PostgreSQL: 5432 - schemas: raw, mobility, analysis 현재 핵심 객체: - raw.raw_std_link_20260612 (EPSG:5186) - raw.raw_std_node_20260612 (EPSG:5186) - raw.raw_std_multilink_20260612 (18,916 rows, non-spatial) - mobility.std_link (EPSG:5179, 1,555,150 rows) - mobility.std_node (EPSG:5179, raw node attributes retained) - mobility.std_multilink (18,916 rows; PK is multilink_row_id, not link_id) - mobility.v_multilink_summary - mobility.v_std_link_multilink_summary 중요 규칙: 1. 기존 DB와 raw 테이블을 삭제하거나 재적재하지 마라. 2. docker compose down -v를 실행하지 마라. 3. 실제 비밀번호와 API 키를 출력하거나 Git에 커밋하지 마라. 4. 공간 분석은 EPSG:5179의 mobility.std_link를 사용하라. 5. MULTILINK는 link_id가 1:N이므로 직접 조인으로 링크 geometry를 중복시키지 마라. 6. 이번 요청 범위 밖의 전체 시스템을 한 번에 구현하지 마라. 이번 작업: Milestone 0만 수행한다. - 프로젝트 파일 구조와 현재 DB 객체를 읽기 전용으로 검사한다. - 문서와 실제 상태의 차이를 표로 정리한다. - 다음 Milestone 1에서 생성/수정할 파일 목록을 제안한다. - 어떠한 테이블/뷰/파일도 삭제 또는 수정하지 않는다. - 실행한 읽기 전용 명령과 QC SQL을 docs/m0_inventory_report.md에 기록한다. 완료 후 결과를 요약하고, 사용자가 승인하기 전에는 Milestone 1을 시작하지 마라.

## 12.1 M1 이후 요청 템플릿

이전 마일스톤 결과와 문서의 규칙을 유지한다. 이번에는 [마일스톤 이름]만 구현한다. 작업 전: - 생성/수정 파일 - DB migration - 실행 순서 - 위험요소와 롤백 을 먼저 제시한다. 작업 후: - 실행 명령 - 검수 SQL - 예상 결과 - README/docs 갱신 - 테스트 결과 를 제공한다. 범위 밖 기능은 TODO로 남긴다.

# 부록 A. 운영 명령어

# 프로젝트 이동 cd D:\standard-node-link-postgis # 상태 확인 docker compose ps docker ps # 기동/정지 docker compose up -d docker compose down # 이미지 재빌드(필요할 때만) docker compose build --no-cache docker compose up -d # 필수 도구 확인 docker exec -it mobility_postgis which shp2pgsql docker exec -it mobility_postgis which ogr2ogr docker exec -it mobility_postgis ogr2ogr --version # 데이터 마운트 확인 docker exec -it mobility_postgis ls /data/raw/standard_node_link/20260612 # psql docker exec -it mobility_postgis psql -U postgres -d mobility_db

# 부록 B. 핵심 검수 SQL

-- 스키마 SELECT schema_name FROM information_schema.schemata WHERE schema_name IN ('raw', 'mobility', 'analysis', 'ops') ORDER BY schema_name; -- 객체 목록 SELECT table_schema, table_name, table_type FROM information_schema.tables WHERE table_schema IN ('raw', 'mobility', 'analysis', 'ops') ORDER BY table_schema, table_type, table_name; -- 컬럼 SELECT table_schema, table_name, ordinal_position, column_name, data_type FROM information_schema.columns WHERE table_schema IN ('raw', 'mobility', 'analysis') AND table_name IN ( 'raw_std_link_20260612', 'raw_std_node_20260612', 'raw_std_multilink_20260612', 'std_link', 'std_node', 'std_multilink' ) ORDER BY table_schema, table_name, ordinal_position; -- SRID와 geometry 타입 SELECT 'std_link' AS object_name, ST_SRID(geom) AS srid, GeometryType(geom) AS geom_type, COUNT(*) AS cnt FROM mobility.std_link GROUP BY ST_SRID(geom), GeometryType(geom) UNION ALL SELECT 'std_node', ST_SRID(geom), GeometryType(geom), COUNT(*) FROM mobility.std_node GROUP BY ST_SRID(geom), GeometryType(geom); -- MULTILINK 통계 SELECT COUNT(*) AS total_count, COUNT(DISTINCT link_id) AS distinct_link_id_count, COUNT(DISTINCT multi_id) AS distinct_multi_id_count FROM mobility.std_multilink; -- std_link 누락 참조 SELECT COUNT(*) AS unmatched_rows FROM mobility.std_multilink m LEFT JOIN mobility.std_link l ON m.link_id = l.link_id WHERE l.link_id IS NULL; -- 인덱스 SELECT schemaname, tablename, indexname, indexdef FROM pg_indexes WHERE schemaname IN ('raw', 'mobility', 'analysis') ORDER BY schemaname, tablename, indexname;

# 부록 C. 완료·미완료 체크리스트

| 상태 | 항목 |
| --- | --- |
| 완료 | Docker PostGIS/pgRouting 환경 |
| 완료 | shp2pgsql / ogr2ogr 영구 사용 가능한 이미지 |
| 완료 | raw/mobility/analysis 스키마 |
| 완료 | LINK, NODE, MULTILINK raw 적재 |
| 완료 | std_link, std_node, std_multilink 작업 객체 |
| 완료 | 멀티링크 요약 뷰 |
| 완료 | 인덱스 및 QGIS 위치 검수 |
| 미완료 | TURNINFO 적재·정규화 |
| 미완료 | 경찰청 보호구역 API 수집 스크립트 |
| 미완료 | 보호구역 Polygon 정제·PostGIS 적재 |
| 미완료 | 보호구역 변경감지 및 이력 |
| 미완료 | 보호구역-링크 증분 매칭 |
| 미완료 | 매일 오전 09:00 스케줄 및 알림 |
| 미완료 | GitHub Pages 지도 데모 |
| 미완료 | 새 표준노드링크 버전 갱신 자동화 |

# 문서 종료 메모

이 문서는 현재 성공한 로컬 표준노드링크 서버를 기준점으로 삼는다. 이후 작업에서 실제 DB 상태가 바뀌면 코드·migration·QC 결과와 함께 이 문서를 갱신해야 한다.

가장 먼저 수행할 Codex 작업은 M0 읽기 전용 현황 감사이며, 그 다음 M1 재현 가능한 파일화, 이후 보호구역 API 자동화 순서로 진행한다.